附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

| 专项预算项目绩效目标完成情况自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  | 2024年教育专项 |  |  |  |  |
| 预算单位 |  |  |  | 渠县三汇镇中心幼儿园 |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  |  | 基础设施类 |  |  |  |  |
| 项目 概况 | 中长期规划（名称、文号，仅指 常年项目） |  |  | / |  |  |  |  |
|  | 资金管理办法（名称、文号） |  |  | 渠财科教[2024]0149号 |  |  |  |  |
|  | 绩效分配方式 |  |  | 因素法 | 项目法 |  | 据实据效 | 因素法与项目法相结合 |
|  | 立项依据 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 使用范围 |  |  | 用于校园打造，改善学生就读环境，保障办学条件 |  |  |  |  |
|  | 申报（补助）条件 |  |  | / |  |  |  |  |
|  | 项目起止年限 |  |  | / |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 32 |  |  |  |  |
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 32 |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  | 无 |  |  |  |  |
| 总体 目标 | 年度目标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 操场上空架设天棚，操场铺设防滑垫，项目及时完工并验收合格，改善办学条件，提升育人环境，达到让学生、家长、社会对学校满意的效果。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 建设项目面积 | ≥ | 599 | 平方米 | 20 | 600平方米 |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 | ＝ | 100 | % | 10 | 100% |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤ | 6 | 月 | 10 | 6月 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生人数 | ＝ | 109 | 人 | 20 | 109人 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长、学生、社会对学校满意度 | ≥ | 92 | % | 10 | 100% |
|  | 成本指标 | 社会成本指标 | 是否控制在预算范围内 | = | 320000 | 元 | 20 | 320000元 |