附件1

达州市渠县县域商业建设行动项目清单

| 序号 | 项目名称 | 建设类型（新建、改造） | 承办企业 | 建设 地点 | 建设 周期 | 开工 时间 | 投资总额（单位：万元） | 主要建设内容和规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 批发市场农产品上行功能建设 | 新建 | 渠县中农联建设开发有限公司 | 渠县渠江镇环城路与黄花大道交汇处 | 2024年3月-2026年6月 | 2024年3月 | 1000 | 新建仓储中心5000㎡，合理功能分区，配置货架托盘以及转运必要设备，满足日常仓储转运功能。新建农产品销售市场5000㎡，其中包含农产品产销对接、零售中心，配置柜台、货架、照明灯具、公平秤等必要设备达到直接入驻标准；建成后吸引不低于10家从事农产品销售、社会消费品销售的商户入驻。 |
| 2 | 渠县静边天宇超市升级建设项目 | 升级改造 | 渠县静边天宇超市 | 四川省达州市渠县静边镇邮政小区街10号、渠县鹤林乡檀木村4社 | 2025年3月-2026年6月 | 2025年 | 320 | 对百货超市、生鲜超市、副食超市和鹤林超市4个卖场进行新增设备（功能），翻新改造和数字化赋能改造，提升超市服务水平，购置升级迭代收银系统（含数字支付系统），临期预警后台数据库，智能电子秤，恒温生鲜柜，改造冷冻库，改造农副产品保鲜库，更新消防设备等。 |
| 3 | 玛尚超市土溪、三汇店升级改造项目 | 升级改造 | 土溪玛尚超市 | 渠县土溪农贸市场旁 | 2025年2月-2026年6月 | 2025年5月 | 300 | 对土溪、三汇超市中的百货区，生鲜区，食品区、散称区、收银区儿童乐园区6个区域进行新增货架、花车、冷链等设备（功能），翻新改造及后台数字化赋能改造，提升超市服务水平，购置升级迭代收银系统（含数字支付系统）。 |
| 4 | 集贸市场标准化升级改造项目 | 改造 | 巨光乡人民政府 | 巨光乡集镇中心区（原农贸市场旧址） | 2026年1月-2026年6月 | 2026年1月 | 80.4 | 施建一个1200平方米农产品交易市场，主体采用大跨度钢结构，建设内容包含台面建造、地面硬化、防滑、供排水系统、供电系统、公共卫生间等工程。 |