渠县文崇镇第一学校

2024年教专项经费项目自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

为贯彻落实（渠财科教〔2022〕75号和〔2022〕68号）的文件精神，持续改善农村基本办学条件、稳步提升学校办学能力。渠县文崇镇第一学校根据学校年度重点工作，结合教育专项资金申报计划，利用教育资金10.47万元进行公厕整治，拆除、新建门卫室、新建台阶、新建足球场、塑胶草坪、新建挡土墙、建步行道及景观整治等，其中：新建挡土墙建筑体积约120立方米、修建门卫室面积50平方米、改造坝子建筑面积约300平方米。

（二）实施目的及支持方向

- 为改善学校办学条件、提升办学质量，根据（川财教〔2022〕68号、〔2022〕75号）文件要求使用教育专项资金，本项目资金主要用于公厕整治，拆除、新建门卫室、新建台阶、新建足球场、塑胶草坪、新建挡土墙、建步行道及景观整治等。

（三）预算安排及分配管理

渠县文崇镇第一学校2024年度教育专项资金项目预算共10.47万元，其中：由渠财科教〔2022〕68号〔2022〕75号下达教育经费10.47万元。项目专项资金用于公厕整治，拆除、新建门卫室、新建台阶、新建足球场、塑胶草坪、新建挡土墙、建步行道及景观整治等

（四）项目绩效目标设置

- 项目年度目标：利用教育经费10.47万元进行改造堡坎建筑体积约120立方米、修建门卫室面积50平方米、改造坝子建筑面积约300平方米。

项目具体绩效目标：本项目共设置6个三级指标。具体如下：数量指标：挡土墙体积≥120立方米、修建门卫室面积≥50平方米、改造坝子面积≥300平方米，质量指标：质量验收合格率=100%，时效指标：修建工期≤5个月，社会效益指标：改善办学条件持续提升，服务对象满意度指标：学生、家长、社会对学校办学条件的满意度≥95%，经济成本指标：专项资金安排金额≤104700元。

项目自评工作开展情况：根据《渠县财政局关于开展2025年县级部门绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2025〕5号）要求，渠县文崇镇第一学校对教育专项资金开展了绩效自评，按照项目完成情况填列了《专项预算项目绩效目标完成情况自评表》，同时根据专项预算项目绩效评价指标体系选择适用的评价指标，形成项目的绩效评价指标体系，根据评价要点和评分方法，对项目绩效实现情况进行打分，形成评价结论，撰写专项预算项目绩效自评报告。

二、评价实施

（一）评价目的

项目绩效自评的核心目的是为了了解资金是否达到预期目标、检验资金支出效率和效果，并分析存在的问题和原因，从而有效提高管理水平和资金使用效益。

- 预设问题及评价重点

- 本单位2024年度教育专项资金由城乡义务教育补助经费构成，严格按照《义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金管理办法》（财教〔2021〕127号）和《四川省义务教育均衡发展补助资金管理办法》（川财教〔2022〕152号）等专项资金管理办法组织实施，专项资金到位及时，采购资金及时足额拨付，未发生资金被挪用、截留等现象

（三）评价选点

本项目不涉及评价选点，此次绩效自评对本单位教育专项资金实施的所有内容进行评价。

（四）评价方法

根据项目情况和评价重点，采用单位自评法、实地勘察法、问卷调查法等多种方法对项目绩效指标完成情况进行评价。

（五）评价组织。

评价组人员由项目管理人员和财务人员共同进行，项目管理人员主要负责项目决策、项目管理、项目实施、项目结果等评价评分;财务人员主要负贵用资金用途合规性、程序合规性、标准合规性评价评分。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。本单位教育专项资金项目设立严格按照专项资金管理有关规定履行申报手续，并按照项目入库管理流程进行申报，项目决策程序严密，项目规划符合中央、省、市、县有关决策部署安排，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。

2.项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备；项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求；能够对绩效，项目绩效进行监管，并且按要求开展。

3.项目实施。

该项目资金预算申报10.47万元，实际到位10.47万元，资金到位率100%；截至2024年12月31日，该项目实际支出资金10.47万元，预算执行率100%。

- 项目结果。

- 渠县文崇镇第一学校围绕各项绩效目标认真履职，资金全部用于维修学校校舍维修，项目竣工验收质量达标率100%，该项目完成改善学生活动场地，提高办学质量，达到让学生更加满意的目标预期效果。

（二）专用指标绩效分析

- 基础设施。该项目资金均在规定用途、适用范围内进行资金分配，资金管理程序符合专项资金管理要求，资金分配标准符合专项资金管理要求，未发现资金管理和使用过程中不符合专项资金管理要求的情况。

（三）个性指标绩效分析

（1）数量指标。挡土墙体积≥120立方米、修建门卫室面积≥50平方米、改造坝子面积≥300平方米，所有数量指标均已完成。

（2）质量指标。质量验收合格率100%，质量指标已完成。

（3）时效指标。修建工期≤5个月，该项目在2024年内已完成。

2.效益指标

社会效益指标。改善办学条件，通过实施该项目，学校堡坎、厕所、坝子的建设等工作顺利完成，改善了办学条件。

3.满意度指标

服务对象满意度指标。学生、家长、社会对学校办学条件的满意度≥95%，通过实施该项目，改善了校舍环境，学生、家长、社会满意度较高。

4.成本指标

经济成本指标。专项资金安排金额10.47万元，实际支出10.47万元。

四、评价结论

教育专项资金项目决策依据充分，目标明确；项目实施过程资金管理科学，财务控制和业务控制规范；项目绩效目标完成情况基本达到预期效果，绩效自评得分为97分。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

渠县文崇镇第一学校

2025年6月20日

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

| 专项预算项目绩效目标完成情况自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  | 51172522T000007030140-教育资金 |  |  |  |  |
| 预算单位 |  |  |  | 渠县文崇镇第一学校 |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  |  | 基础设施 |  |  |  |  |
| 项目概况 | 中长期规划（名称、文号，仅指 常年项目） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 资金管理办法（名称、文号） |  |  | 《义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金管理办法》（财教〔2021〕127号）、《四川省义务教育均衡发展补助资金管理办法》（川财教〔2022〕152号） |  |  |  |  |
|  | 绩效分配方式 |  |  | 因素法 | 项目法 |  | 据实据效 | 因素法与项目法相结合 |
|  | 立项依据 |  |  | 《关于深入推进义务教育薄弱环节改善与能力提升工作的意见》（教财〔2021〕3号） |  |  |  |  |
|  | 使用范围 |  |  | 一、优化学校布局调整。支持各地按照“小学向乡镇集中、初中向中心城镇或片区集中、资源向寄宿制学校集中”的思路，切实做好义务教育学校布局优化调整，重点支持解决人口集聚区学位供需矛盾的学校建设项目，加大人口集中居住区、交通便利的中心镇和城区寄宿制学校建设力度，有序扩大城镇学位供给，巩固消除“大班额”成果。 二、改善学校办学条件。支持各地按照“实用、够用、安全、节俭”的要求和“绿化、文化、美化、节约化、智能化”的方向，对纳入“十四五”基础教育学校布局和建设 规划的学校改善办学条件，主要包括：因地制宜加强学校教学及辅助用房、体育运动场、取暖、卫生厕所等设施建设和教学仪器及照明等设备购置；重点围绕食堂、宿舍、饮水、洗浴等内容，改善学校寄宿条件。 三、提升学校现代化水平。加强校园安全设施设备建设；根据需要设置心理咨询室、图书室等功能教室；支持学校网络设施设备、“三个课堂”等教育信息化和智慧校园建 设；建设必要的体育、美育场地和劳动教育场所，配备体育、美育和劳动教育所需必要设施设备。支持各地按照“公益为主、教育优先，综合利用、分类解决”的思路，优先利用撤并整合后的闲置资源打造中小学劳动教育基地、综合实践基地、校外教育基地和体育、美育场所等，提升学校现代化水平。 |  |  |  |  |
|  | 申报（补助）条件 |  |  | 补助资金支持的学校必须是已列入各市（州）人民政府上报备案的“十四五”基础教育学校布局和建设规划、拟长 期保留的义务教育阶段公办学校。 |  |  |  |  |
|  | 项目起止年限 |  |  | 2024年度 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 10.47万元 |  |  |  |  |
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 10.47万元 |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 总体目标 | 年度目标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 利用教育资金10.47万元进行学校挡土墙体积≥120立方米、修建门卫室面积≥50平方米、改造坝子面积≥300平方米。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 挡土墙体积 | ≥ | 120 | 立方米 | 10 | 120立方米 |
|  |  |  | 修建门卫室面积 | ≥ | 50 | 平方米 | 10 | 50平方米 |
|  |  |  | 坝子面积 | ≥ | 300 | 平方米 | 10 | 300平方米 |
|  |  | 质量指标 | 质量验收合 格率 | = | 100 | % | 20 | 100% |
|  |  | 时效指标 | 项目建设完成时限 | ≤ | 5 | 月 | 10 | 5月 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条 件 。 | 定性 | 持续提升 |  | 20 | 持续提升 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会，家长、学生对学校满意度 | ≥ | 95 | % | 5 | 95% |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 维修成本控制价 | = | 104700 | 元 | 5 | 104700元 |

附表2：渠县文崇镇第一学校2024年教专项经费项目自评报告

- 项目概况

.（一）设立背景及基本情况

根据渠财科教[2022]260号文件要求，对校园进行维修。项目

竣工后，将大大促进教育事业发展、改造维修教学楼，改善办学条件。提高学生在校活动质量，提高教育教学质量目标

要进一步改善教学设施和办学条件，补充学校公用经费，加快发展地方教育事业，扩大地方教育经费，推进学校教育质量保障工作，保障学校义务教育教学的正常运转，促进学校正常开展工作，申报项目资金（渠财科教2022-260）专项经费10万元。

（二）实施目的及支持方向

1.项目财务管理情况

项目财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理都是根据项目资金管理办法，严格执行财务管理制度、按财经管理要求进行管理，财务处理及时、会计核算规范。

2.项目实施目的及支持方向

该项目支持方向为基础设施，实施目的是不断提高教育质量，确保教育质量继续稳中有进。促进各类教育协调发展，落实教育改革方案。

（三）预算安排及分配管理

根据省级财政资金使用情况，省级财政共拨付项目专项资金10

万元，全部用于改善学生活动场地，提高办学质量，促进教育均衡发展。达到家长、学生、社会对学校满意的效果。

（四）项目绩效目标设置

项目整体目标：通过项目专项资金的投入，改造维修教学楼，改

善学生活动场地，补充完善教育教学设施，提升办学水平和教育综合实力，推动教育事业均衡、优质发展。

区域和具体绩效目标：数量指标：改善办学条件数量=1座；质量指标：教育附加安排资金准确率=100%；时效指标：资金及时拨付率=100％；社会效益指标：促进教育事业发展、改善办学条件定性优；可持续影响指标：培养学生为祖国作出更大贡献定性优；服务对象满意度指标：社会、家长、学生对学校满意度≥95%；经济成本指标：教育资金安排的金额=100000元。

该项目依据2025年专项预算项目绩效评价指标体系要求进行绩效自评，对项目绩效指标进行综合评分，确保项目自评结果的准确性，

并编制《专项预算项目绩效目标完成情况自评表》。

二、评价实施

（一）评价目的

通过项目绩效自评对专项资金使用效率、效益、效果进行客观、公正的考量比较和综合评判。此次自评不仅是对项目完成情况的检查，更是对项目是否达到预期目标、资金使用是否合理有效的全面评估。经评价，可以总结经验，为改善政府管理、纠正目标与实际的偏差提供依据，确保财政资源配置效率和使用效益的最大化。

（二）预设问题及评价重点

项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。

项目已完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，专项资金安

排金额100000元，项目资金及时拨付，改善办学条件数量1座，促进教育事业发展和教学均衡发展、改善学生活动场地，提高办学质量，家长、学生、社会对学校满意度达到显著提升。

（三）评价选点

项目绩效自评采用全面公平公正相结合原则考评。对项目资金（渠财科教2022-260）专项工作开展和资金支付情况进行核查。

（四）评价方法

根据项目情况和评价重点，采用单位自评法、实地勘察法、问卷调查法等多种方法对项目绩效指标完成情况进行评价。

（五）评价组织。

评价组人员由项目管理人员和财务人员共同进行，项目管理人员主要负责项目决策、项目管理、项目实施、项目结果等评价评分;财务人员主要负贵用资金用途合规性、程序合规性、标准合规性评价评分。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。渠县文崇镇第一学校预算项目设立严格按照规定履行评估论证，并按照项目入库管理流程进行申报审核，项目规划论证符合中央、省、州政府和财政要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2.项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备；项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求；能够对绩效，项目绩效进行监管，并且按要求开展。

3.项目实施。资金计划及到位。该项目资金预算申报10万元，实际到位10万元。截止到2024年12月31日该项目实际使用资金为10万元，预算执行率为100%。

4.项目结果。渠县文崇镇第一学校围绕各项绩效目标认真履职，

该项目完成改善学生活动场地，提高办学质量，达到让学生更加满意的目标预期效果。

（二）专用指标绩效分析

基础设施。该项目资金均在规定用途、适用范围内进行资金分配，资金管理程序符合专项资金管理要求，资金分配标准符合专项资金管理要求，未发现资金管理和使用过程中不符合专项资金管理要求的情况。

（三）个性指标绩效分析

1.产出指标

数量指标。指标值：改善办学条件数量=1座；完成值：完成改造改善办学条件数量=1座。

质量指标。指标值：教育附加安排资金准确率=100%；完成值：项目验收质量达标率100%。

时效指标。指标值：资金及时拨付率=100%；完成值：项目实施率100%。

2.效益指标

社会效益指标。指标值：促进教育事业发展、改善办学条件定性优；完成值：促进教育事业均衡发展。

可持续影响指标。指标值：培养学生为祖国作出更大贡献定性优；完成值：优

3.满意度指标

服务对象满意度指标。指标值：社会、家长、学生对学校满意度≥95%；完成值：受益对象满意度100%。

4.成本指标

经济成本指标。指标值：教育资金安排的金额=100000元；完成值：100000元。

四、评价结论

项目资金（渠财科教2022-260）项目决策依据充分，目标明确；项目实施过程资金管理科学，财务控制和业务控制规范；项目绩效目标完成情况基本达到预期效果，绩效自评得分97分。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

渠县文崇镇第一学校

2025年6月20日

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

| 专项预算项目绩效目标完成情况自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  | 51172525T000012973869-2024年教育专项支出 |  |  |  |  |
| 预算单位 |  |  |  | 渠县文崇镇第一学校 |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  |  | 一次性项目 |  |  |  |  |
| 项目概况 | 中长期规划（名称、文号，仅指 常年项目） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 资金管理办法（名称、文号） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 绩效分配方式 |  |  | 因素法 | 项目法 |  | 据实据效 | 因素法与项目法相结合 |
|  | 立项依据 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 使用范围 |  |  | 用于改善办学条件，美化育人环境。 |  |  |  |  |
|  | 申报（补助）条件 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目起止年限 |  |  | 2024年度 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 10万元 |  |  |  |  |
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 10万元 |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 总体目标 | 年度目标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 改善办学条件，美化育人环境 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 改变办学条件数量 | = | 1 | 座 | 10 | 1座 |
|  |  | 质量指标 | 教育附加安排资金准确率 | = | 100 | % | 20 | 100% |
|  |  | 时效指标 | 资金拨付率 | = | 100 | % | 10 | 100% |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进教育事业发展、改善办学条。 | 定性 | 优 |  | 10 | 优 |
|  |  | 可持续影响指标 | 培养学生为祖国作出更大贡献祖国作出更大贡献 | 定性 | 优 |  | 10 | 优 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会，家长、学生对学校满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 95% |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 维修成本控制价 | = | 100000 | 元 | 20 | 100000元 |

附表3：渠县文崇镇第一学校2024年教专项经费项目自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

根据渠财科教[2024]149号文件要求，对附属幼儿园的维修。项目竣工后，将大大促进教育事业发展、改造维修教学楼，改善办学条件。提高学生在校活动质量，提高教育教学质量目标

要进一步改善教学设施和办学条件，补充学校公用经费，加快发展地方教育事业，扩大地方教育经费，推进学校教育质量保障工作，保障学校义务教育教学的正常运转，促进学校正常开展工作，申报项目资（渠财科教2024-149）专项经费30万元。

二）实施目的及支持方向

1.项目财务管理情况

项目财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理都是根据项目资金管理办法，严格执行财务管理制度、按财经管理要求进行管理，财务处理及时、会计核算规范。

2.项目实施目的及支持方向

该项目支持方向为基础设施，实施目的是不断提高教育质量，确保教育质量继续稳中有进。促进各类教育协调发展，落实教育改革方案。

（三）预算安排及分配管理

根据省级财政资金使用情况，省级财政共拨付项目专项资金30万元，全部用于幼儿园教学楼维修，改善学生活动场地，提高办学质量，促进教育均衡发展。达到家长、学生、社会对学校满意的效果。

- 项目绩效目标设置

- 项目整体目标：通过项目专项资金的投入，改造维修教学楼，改善学生活动场地，补充完善教育教学设施，提升办学水平和教育综合实力，推动教育事业均衡、优质发展。

区域和具体绩效目标：数量指标：幼儿园教学楼维修面积=300平方米；质量指标：维修校舍验收合格率≤100%；时效指标：项目建设时间≤1年；社会效益指标：促进教育事业发展、改善办学条件定性优良中差；服务对象满意度指标：社会、家长、学生对学校满意度≥

90%；经济成本指标：教育资金安排的金额=300000元。

该项目依据2025年专项预算项目绩效评价指标体系要求进行绩效自评，对项目绩效指标进行综合评分，确保项目自评结果的准确性，并编制《专项预算项目绩效目标完成情况自评表》。

二、评价实施

（一）评价目的

通过项目绩效自评对专项资金使用效率、效益、效果进行客观、公正的考量比较和综合评判。此次自评不仅是对项目完成情况的检查，更是对项目是否达到预期目标、资金使用是否合理有效的全面评估。经评价，可以总结经验，为改善政府管理、纠正目标与实际的偏差提供依据，确保财政资源配置效率和使用效益的最大化。

（二）预设问题及评价重点

项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪

用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。

项目已完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，专项资金安

排金额300000元，项目资金及时拨付，1年内开展改造维修教学楼面积300平方米，质量达标率100%，促进教育事业发展和教学均衡发展、改善学生活动场地，提高办学质量，家长、学生、社会对学校满意度达到显著提升。

（三）评价选点

项目绩效自评采用全面公平公正相结合原则考评。对项目资金（渠财科教2024-149）专项工作开展和资金支付情况进行核查。

（四）评价方法

根据项目情况和评价重点，采用单位自评法、实地勘察法、问卷调查法等多种方法对项目绩效指标完成情况进行评价。

（五）评价组织。

评价组人员由项目管理人员和财务人员共同进行，项目管理人员主要负责项目决策、项目管理、项目实施、项目结果等评价评分;财务人员主要负贵用资金用途合规性、程序合规性、标准合规性评价评分。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。渠县文崇镇第一学校预算项目设立严格按照规定履行评估论证，并按照项目入库管理流程进行申报审核，项目规划论证符合中央、省、州政府和财政要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2.项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备；项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求；能够对绩效，项目绩效进行监管，并且按要求开展。

3.项目实施。资金计划及到位。该项目资金预算申报30万元，实际到位30万元。截止到2024年12月31日该项目实际使用资金为30万元，预算执行率为100%。

4.项目结果。渠县文崇镇第一学校围绕各项绩效目标认真履职，

资金全部用于维修学校教学楼维修，项目竣工验收质量达标率100%，该

项目完成改善学生活动场地，提高办学质量，达到让学生更加满意的

目标预期效果。

（二）专用指标绩效分析

基础设施。该项目资金均在规定用途、适用范围内进行资金分配，资金管理程序符合专项资金管理要求，资金分配标准符合专项资金管理要求，未发现资金管理和使用过程中不符合专项资金管理要求的情况。

（三）个性指标绩效分析

1.产出指标

数量指标。指标值：维修面积=300平方米；完成值：完成改造教学楼面积300平方米。

质量指标。指标值：维修校舍验收合格率≤100%；完成值：项目验收质量达标率100%。

时效指标。指标值：项目建设时间≤1年；完成值：1年内完成维修实施。

2.效益指标

社会效益指标。指标值：促进教育事业发展、改善办学条件定性优良中差；完成值：促进教育事业均衡发展。

3.满意度指标

服务对象满意度指标。指标值：社会、家长、学生对学校满意度≥90%；完成值：受益对象满意度100%。

4.成本指标

经济成本指标。指标值：教育资金安排的金额=300000元；完成值：300000元。

四、评价结论

项目资金（渠财科教2024-149）项目决策依据充分，目标明确；项目实施过程资金管理科学，财务控制和业务控制规范；项目绩效目标完成情况基本达到预期效果，绩效自评得分97分。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

渠县文崇镇第一学校

2025年6月20日

.附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

| 专项预算项目绩效目标完成情况自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  | 51172525T000012973869-2024年教育专项支出 |  |  |  |  |
| 预算单位 |  |  |  | 渠县文崇镇第一学校 |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  |  | 一次性项目 |  |  |  |  |
| 项目概况 | 中长期规划（名称、文号，仅指 常年项目） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 资金管理办法（名称、文号） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 绩效分配方式 |  |  | 因素法 | 项目法 |  | 据实据效 | 因素法与项目法相结合 |
|  | 立项依据 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 使用范围 |  |  | 用于校舍维修，保障办学条件。 |  |  |  |  |
|  | 申报（补助）条件 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目起止年限 |  |  | 2024年度 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 30万元 |  |  |  |  |
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 30万元 |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 总体目标 | 年度目标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 附属幼儿园校舍改造维修 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 改造维修教学楼的面积 | = | 300 | 平方米 | 10 | 300平方米 |
|  |  | 质量指标 | 维修教学楼验收合格率 | ≤ | 100 | % | 20 | 100% |
|  |  | 时效指标 | 项目建设时间 | = | 1 | 年 | 10 | 1年 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进教育事业发 展、改善办学条 件 | 定性 | 优良中差 |  | 20 | 优良中差 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会，家长、学生对学校满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 90% |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 教育资金安排的 金额 | = | 300000 | 元 | 20 | 300000元 |