| 专项预算项目绩效目标完成情况自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  | 教育专项资金 |  |  |  |  |
| 预算单位 |  |  |  | 渠县第四学校 |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  |  | 基础设施 |  |  |  |  |
| 项目概况 | 中长期规划（名称、文号，仅指 常年项目） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 资金管理办法（名称、文号） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 绩效分配方式 |  |  | 因素法 | £项目法 |  | 据实据效 | 因素法与项目法相结合 |
|  | 立项依据 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 使用范围 |  |  | 用于校舍屋顶漏水维护、改造维护墙体等，保障办学条件 |  |  |  |  |
|  | 申报（补助）条件 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目起止年限 |  |  | 2024年度 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 150万元 |  |  |  |  |
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 150万元 |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 总体 目标 | 年度目标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 维修学校幼儿园墙体及教学楼墙面等，改善校园环境 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 改造维护墙体面积 | ≥ | 3000 | 平方米 | 20 | 1500 |
|  |  | 质量指标 | 改造墙体等验收合格率 | ≥ | 100 | % | 10 | 100 |
|  |  | 时效指标 | 改造项目建设周期 | ≤ | 12 | 月 | 20 | 12 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件 | 定性 | 持续提升 |  | 20 | 持续提升 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 社会家长学生对学校满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 95 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 教育专项安排的金额 | ＝ | 1500000 | 元 | 10 | 1500000 |