附件 3-3

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

| 项目名称 |  |  |  | 51172523T000009761044-教育专项资金 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位 |  |  |  | 渠县贵福镇第一小学 |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  |  | 基础设施 |  |  |  |  |
| 项目 概况 | 中长期规划（名称、文号，仅指常 年项目） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 资金管理办法（名称、文号） |  |  | 《义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金管理办 法》（财教〔2021〕127 号）、《四川省义务教育均衡 发展补助资金管理办法》（川财教〔2022〕152 号） |  |  |  |  |
|  | 绩效分配方式 |  |  | ○因素 法 | ●项目法 |  | ●据实 据效 | ○因素法与项目法 相结合 |
|  | 立项依据 |  |  | 《关于深入推进义务教育薄弱环节改善与能力提升工作 的意见》（教财〔2021〕3 号） |  |  |  |  |
|  | 使用范围 |  |  | 维修改造 |  |  |  |  |
|  | 申报（补助）条件 |  |  | 补助资金支持的学校必须是已列入各市（州）人民政府 上报备案的“十四五 ”基础教育学校布局和建设规划、 拟长期保留的义务教育阶段公办学校。 |  |  |  |  |
|  | 项目起止年限 |  |  | 2024 年度 |  |  |  |  |
| 项目 资金 （万 元） | 年度资金总额： |  |  | 240 |  |  |  |  |
|  | 其中：财政拨款 |  |  | 240 |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 总体 目标 | 年度目标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 改造学生宿舍、厕所、淋浴室、功能室及水电灯线等；购置学生宿舍及心理辅导室设施设 备等。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效 指标 | 一 级 指 标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性 质 | 指标值 | 度量单 位 | 权重 | 实际完成指标值 |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 维修综合楼 | = | 1200 | 平方米 | 10 | 1200 平方米 |
|  |  |  | 设施设备 | = | 8 | 套 | 10 | 8 套 |
|  |  | 质量指标 | 质量验收合 格率 | = | 100 | % | 20 | 100% |
|  |  | 时效指标 | 项目实施时 长 | ≤ | 6 | 月 | 10 | 6 月 |
|  | 效 益 指 标 | 社会效益 指标 | 促进保育教 育事业优质 发展，改善办 学条件 | 定性 | 持续提升 |  | 20 | 持续提升 |

|  | 满 意 度 指 标 | 服务对象 满意度指标 | 学生、家长、 社会满意度 提升 | ≥ | 98 | % | 10 | 98% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 成 本 指 标 | 经济成本 指标 | 专项资金安 排金额 | = | 240 | 万元 | 10 | 240 万元 |