附件1：

2025年中央财政林业草原专项资金预算（第二批）

渠县古树保护项目“一树一策”实施方案

| 古树救护情况表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 编号 | 树种 | 地理位置 | 主要救护措施 |
|  |  | 中文名 |  |  |
| 1 | 51172500004 | 黄葛树 | 渠县清溪场镇 | 有害生物防治（白蚁防治、病虫害常规预防、蛀干害虫治理），树体修复（树冠整理、木质部防腐和树洞修补），树体营养补充（春、夏季进行），土壤改善（透气孔、根系复壮），生境改善措施（清除附生和寄生及生境处理），后期管护1年。 |
| 2 | 51172500005 | 黄葛树 | 渠县清溪场镇 | 有害生物防治（白蚁防治、病虫害常规预防、蛀干害虫治理），树体修复（树冠整理、木质部防腐和树洞修补），树体营养补充（春、夏季进行），土壤改善（透气孔、根系复壮），生境改善措施（清除附生和寄生及生境处理），后期管护1年。 |
| 3 | 51172500007 | 黄葛树 | 渠县清溪场镇 | 有害生物防治（白蚁防治、病虫害常规预防、蛀干害虫治理），树体修复（树冠整理、木质部防腐和树洞修补），树体营养补充（春、夏季进行），土壤改善（透气孔、根系复壮），防护措施（树体加固处理，A字钢管架支撑，石砌挡土堡坎），后期管护1年。 |
| 4 | 51172500073 | 木犀（桂花） | 渠县静边镇 | 有害生物防治（白蚁防治、病虫害常规预防、蛀干害虫治理），树体修复（树冠整理、木质部防腐和树洞修补），树体营养补充（春、夏季进行），土壤改善（透气孔、根系复壮），生境改善措施（清除附生和寄生及生境处理），防护措施（回填种植土），后期管护1年。 |
| 5 | 51172500074 | 木犀（桂花） | 渠县静边镇 | 有害生物防治（白蚁防治、病虫害常规预防、蛀干害虫治理），树体修复（树冠整理、木质部防腐和树洞修补），树体营养补充（春、夏季进行），土壤改善（透气孔、根系复壮），生境改善措施（清除附生和寄生及生境处理），防护措施（回填种植土），后期管护1年。 |
| 6 | 51172500086 | 黄葛树 | 渠县万寿镇 | 有害生物防治（白蚁防治、病虫害常规预防、蛀干害虫治理），树体修复（树冠整理、木质部防腐和树洞修补），树体营养补充（春、夏季进行），土壤改善（透气孔、根系复壮），防护措施（树体加固处理，A字钢管架支撑，石砌挡土堡坎），生境改善措施（清除附生和寄生及生境处理），后期管护1年。 |
| 7 | 51172500088 | 黄葛树 | 渠县万寿镇 | 有害生物防治（白蚁防治、病虫害常规预防、蛀干害虫治理），树体修复（树冠整理、木质部防腐和树洞修补），树体营养补充（春、夏季进行），土壤改善（透气孔、根系复壮），生境改善措施（清除附生和寄生及生境处理），防护措施（回填种植土），后期管护1年。 |
| 8 | 51172500089 | 黄葛树 | 渠县万寿镇 | 有害生物防治（白蚁防治、病虫害常规预防、蛀干害虫治理），树体修复（树冠整理、木质部防腐和树洞修补），树体营养补充（春、夏季进行），土壤改善（透气孔、根系复壮），生境改善措施（清除附生和寄生及生境处理），后期管护1年。 |
| 9 | 51172500104 | 黄葛树 | 渠县东安镇 | 有害生物防治（白蚁防治、病虫害常规预防、蛀干害虫治理），树体修复（树冠整理、木质部防腐和树洞修补），树体营养补充（春、夏季进行），土壤改善（透气孔、根系复壮），生境改善措施（清除附生和寄生及生境处理），防护措施（石砌挡土堡坎），后期管护1年。 |
| 10 | 51172500105 | 黄葛树 | 渠县东安镇 | 有害生物防治（白蚁防治、病虫害常规预防、蛀干害虫治理），树体修复（树冠整理、木质部防腐和树洞修补），树体营养补充（春、夏季进行），土壤改善（透气孔、根系复壮），生境改善措施（清除附生和寄生及生境处理），后期管护1年。 |
| 11 | 51172500106 | 黄葛树 | 渠县东安镇 | 有害生物防治（白蚁防治、病虫害常规预防、蛀干害虫治理），树体修复（树冠整理、木质部防腐和树洞修补），树体营养补充（春、夏季进行），土壤改善（透气孔、根系复壮），生境改善措施（清除附生和寄生及生境处理），后期管护1年。 |
| 12 | 51172500241 | 黄葛树 | 渠县贵福镇 | 有害生物防治（白蚁防治、病虫害常规预防、蛀干害虫治理），树体修复（树冠整理、木质部防腐和树洞修补），树体营养补充（春、夏季进行），土壤改善（透气孔、根系复壮），生境改善措施（清除附生和寄生及生境处理），后期管护1年。 |
| 13 | 51172500242 | 黄葛树 | 渠县贵福镇 | 有害生物防治（白蚁防治、病虫害常规预防、蛀干害虫治理），树体修复（树冠整理、木质部防腐和树洞修补），树体营养补充（春、夏季进行），土壤改善（透气孔、根系复壮），生境改善措施（清除附生和寄生及生境处理），后期管护1年。 |
| 14 | 51172500245 | 黄葛树 | 渠县贵福镇 | 有害生物防治（白蚁防治、病虫害常规预防、蛀干害虫治理），树体修复（树冠整理、木质部防腐和树洞修补），树体营养补充（春、夏季进行），土壤改善（透气孔、根系复壮），生境改善措施（清除附生和寄生及生境处理），防护措施（树体加固处理，A字钢管架支撑），后期管护1年。 |
| 15 | 51172500269 | 柏木 | 渠县贵福镇 | 有害生物防治（白蚁防治、病虫害常规预防、蛀干害虫治理），树体修复（树冠整理、木质部防腐和树洞修补），树体营养补充（春、夏季进行），土壤改善（透气孔、根系复壮），生境改善措施（清除附生和寄生及生境处理），后期管护1年。 |
| 16 | 51172500273 | 黄葛树 | 渠县贵福镇 | 有害生物防治（白蚁防治、病虫害常规预防、蛀干害虫治理），树体修复（树冠整理、木质部防腐和树洞修补），树体营养补充（春、夏季进行），土壤改善（透气孔、根系复壮），生境改善措施（清除附生和寄生及生境处理），防护措施（回填种植土），后期管护1年。 |
| 17 | 51172500274 | 黄葛树 | 渠县贵福镇 | 有害生物防治（白蚁防治、病虫害常规预防、蛀干害虫治理），树体修复（树冠整理、木质部防腐和树洞修补），树体营养补充（春、夏季进行），土壤改善（透气孔、根系复壮），生境改善措施（清除附生和寄生及生境处理），后期管护1年。 |
| 18 | 51172500292 | 黄葛树 | 渠县定远镇 | 有害生物防治（白蚁防治、病虫害常规预防、蛀干害虫治理），树体修复（树冠整理、木质部防腐和树洞修补），树体营养补充（春、夏季进行），土壤改善（透气孔、根系复壮），生境改善措施（清除附生和寄生及生境处理），防护措施（树体加固处理，A字钢管架支撑），后期管护1年。 |
| 19 | 51172500296 | 黄葛树 | 渠县有庆镇 | 有害生物防治（白蚁防治、病虫害常规预防、蛀干害虫治理），树体修复（树冠整理、木质部防腐和树洞修补），树体营养补充（春、夏季进行），土壤改善（透气孔、根系复壮），生境改善措施（清除附生和寄生及生境处理），后期管护1年。 |
| 20 | 51172500298 | 黄葛树 | 渠县有庆镇 | 有害生物防治（白蚁防治、病虫害常规预防、蛀干害虫治理），树体修复（树冠整理、木质部防腐和树洞修补），树体营养补充（春、夏季进行），土壤改善（透气孔、根系复壮），生境改善措施（清除附生和寄生及生境处理），后期管护1年。 |
| 21 | 51172500312 | 银杏 | 渠县鲜渡镇 | 有害生物防治（白蚁防治、病虫害常规预防、蛀干害虫治理），树体修复（树冠整理、木质部防腐和树洞修补），树体营养补充（春、夏季进行），土壤改善（透气孔、根系复壮），生境改善措施（清除附生和寄生及生境处理），后期管护1年。 |
| 22 | 51172500313 | 银杏 | 渠县鲜渡镇 | 有害生物防治（白蚁防治、病虫害常规预防、蛀干害虫治理），树体修复（树冠整理、木质部防腐和树洞修补），树体营养补充（春、夏季进行），土壤改善（透气孔、根系复壮），生境改善措施（清除附生和寄生及生境处理），防护措施（石砌挡土堡坎），后期管护1年。 |
| 23 | 51172500407 | 黄葛树 | 渠县文崇镇 | 有害生物防治（白蚁防治、病虫害常规预防、蛀干害虫治理），树体修复（树冠整理、木质部防腐和树洞修补），树体营养补充（春、夏季进行），土壤改善（透气孔、根系复壮），生境改善措施（清除附生和寄生及生境处理），后期管护1年。 |
| 24 | 51172500502 | 黄葛树 | 渠县望溪镇 | 有害生物防治（白蚁防治、病虫害常规预防、蛀干害虫治理），树体修复（树冠整理、木质部防腐和树洞修补），树体营养补充（春、夏季进行），土壤改善（透气孔、根系复壮），生境改善措施（清除附生和寄生及生境处理），防护措施（石砌挡土堡坎），后期管护1年。 |
| 25 | 51172500512 | 黄葛树 | 渠县琅琊镇 | 有害生物防治（白蚁防治、病虫害常规预防、蛀干害虫治理），树体修复（树冠整理、木质部防腐和树洞修补），树体营养补充（春、夏季进行），土壤改善（透气孔、根系复壮），生境改善措施（清除附生和寄生及生境处理），防护措施（混凝土堡坎），后期管护1年。 |
| 26 | 51172500605 | 黄葛树 | 渠县贵福镇 | 有害生物防治（白蚁防治、病虫害常规预防、蛀干害虫治理），树体修复（树冠整理、木质部防腐和树洞修补），树体营养补充（春、夏季进行），土壤改善（透气孔、根系复壮），生境改善措施（清除附生和寄生及生境处理），后期管护1年。 |
| 27 | 51172500606 | 黄葛树 | 渠县贵福镇 | 有害生物防治（白蚁防治、病虫害常规预防、蛀干害虫治理），树体修复（树冠整理、木质部防腐和树洞修补），树体营养补充（春、夏季进行），土壤改善（透气孔、根系复壮），生境改善措施（清除附生和寄生及生境处理），后期管护1年。 |
| 28 | 51172500607 | 无患子 | 渠县望溪镇 | 有害生物防治（白蚁防治、病虫害常规预防、蛀干害虫治理），树体营养补充（春、夏季进行），土壤改善（透气孔、根系复壮），生境改善措施（清除附生和寄生及生境处理），后期管护1年。 |
| 29 | 51172500608 | 无患子 | 渠县望溪镇 | 有害生物防治（白蚁防治、病虫害常规预防、蛀干害虫治理），树体营养补充（春、夏季进行），土壤改善（透气孔、根系复壮），生境改善措施（清除附生和寄生及生境处理），防护措施（石砌挡土堡坎），后期管护1年。 |
| 30 | 51172500615 | 银杏 | 渠县望溪镇 | 有害生物防治（白蚁防治、病虫害常规预防、蛀干害虫治理），树体营养补充（春、夏季进行），土壤改善（透气孔、根系复壮），生境改善措施（清除附生和寄生及生境处理），防护措施（石砌挡土堡坎），后期管护1年。 |