| 专项预算项目绩效目标完成情况自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  | 51172523T000009747479-渠江一小北城校区建设项目 |  |  |  |  |
| 预算单位 |  |  |  | 渠县第一小学 |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  |  | 特定目标 |  |  |  |  |
| 项目 概况 | 中长期规划（名称、文号，仅指 常年项目） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 资金管理办法（名称、文号） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 绩效分配方式 |  |  | £因素法 | £项目法 |  | 据实据效 | 因素法与项目法相结合 |
|  | 立项依据 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 使用范围 |  |  | 保障学校日常运转 |  |  |  |  |
|  | 申报（补助）条件 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目起止年限 |  |  | 2024年度 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 3925.55 |  |  |  |  |
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 3925.55 |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 总体 目标 | 年度目标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过建设项目专项资金的投入，改善学校办学条件，补充完善教育教学设施，提升办学水平和教育综合实力。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 建设面积 | ≥ | 46000 | 平方米 | 20 | 46000 |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 | ＝ | 100 | % | 10 | 100 |
|  |  | 时效指标 | 建设期限 | ≤ | 3 | 年 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进基础教育均衡发展 | 定性 | 优良中低差 |  | 20 | 优 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长、学生、社会对学校满意度显著提升 | ≥ | 90 | % | 10 | 95 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金拨付金额 | ＝ | 3925.55 | 万元 | 20 | 3925.55 |