| 专项预算项目绩效目标完成情况自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  | 51172523T000009761044-教育专项资金 |  |  |  |  |
| 预算单位 |  |  |  | 渠县万寿镇第一学校 |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  |  | 基础设施类 |  |  |  |  |
| 项目 概况 | 中长期规划（名称、文号，仅指 常年项目） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 资金管理办法（名称、文号） |  |  | 《义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金管理办法》（财教〔2021〕127号）、《四川省义务教育均衡发展补助资金管理办法》（川财教〔2022〕152号） |  |  |  |  |
|  | 绩效分配方式 |  |  | 因素法 | 项目法 |  | 据实据效 | 因素法与项目法相结合 |
|  | 立项依据 |  |  | 《关于深入推进义务教育薄弱环节改善与能力提升工作的意见》（教财〔2021〕3号） |  |  |  |  |
|  | 使用范围 |  |  | 一、优化学校布局调整。切实做好义务教育学校布局优化调整，重点支持解决人口集聚区学位供需矛盾的学校建设项目，加大人口集中居住区、交通便利的中心镇和城区寄宿制学校建设力度，有序扩大城镇学位供给。 二、改善学校办学条件。因地制宜加强学校教学及辅助用房、体育运动场、取暖、卫生厕所等设施建设和教学仪器及照明等设备购置；重点围绕食堂、宿舍、饮水、洗浴等内容，改善学校寄宿条件。 三、提升学校现代化水平。加强校园安全设施设备建设；根据需要设置心理咨询室、图书室等功能教室；支持学校网络设施设备、“三个课堂”等教育信息化和智慧校园建设；建设必要的体育、美育场地和劳动教育场所，配备体育、美育和劳动教育所需必要设施设备。 |  |  |  |  |
|  | 申报（补助）条件 |  |  | 补助资金支持的学校必须是已列入各市（州）人民政府上报备案的“十四五”基础教育学校布局和建设规划、拟长期保留的义务教育阶段公办学校。 |  |  |  |  |
|  | 项目起止年限 |  |  | 2024年度 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 21.91万元 |  |  |  |  |
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 21.91万元 |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 总体 目标 | 年度目标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 利用城乡义务教育补助经费21.91万元进行学生教学楼和宿舍维修，共计维修改造建筑面积约1800平方米。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 维修教学楼、宿舍的面积 | ≥ | 1800 | 平方米 | 20 | 1800平方米 |
|  |  | 质量指标 | 维修工程验收合格率 | ＝ | 100 | % | 10 | 100% |
|  |  | 时效指标 | 项目建设周期 | ≤ | 3 | 月 | 20 | 及时 |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 促进教育事业发展 | 定性 | 促进 |  | 20 | 持续提升 |
|  | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 教师、学生对学校满意度达到显著提升 | ≥ | 90 | % | 10 | 95% |
|  | 成本指标 | 经济成本 指标 | 维修改造资金成本控制 | ≤ | 21.91 | 万元 | 10 | 21.91万元 |