单位运转运行费绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

为贯彻落实《关于下达大数据设备运行维护费的通知》（渠财建〔2023〕88号）和《关于申请拨付工作经费的请示》（渠数〔2023〕2号）的文件精神。为贯彻落实县委、县政府对大数据工作相关的要求，渠县大数据中心拟开展数据采集基础设施建设、政务服务网络、相关软件开发建设、数据安全宣传推广、大数据人才培养和科研团队交流互通等工作。为推动相关工作顺利实施，申报2023年单位运转运行经费30万元。

（二）实施目的及支持方向

1.项目财务管理情况

项目财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理都是根据项目资金管理办法，严格执行财务管理制度、按财经管理要求进行管理，财务处理及时、会计核算规范。

2.项目实施目的及支持方向

该项目支持方向为单位运转，加快数据资源的汇聚，着力推进城市大脑建设，保障单位数据共享，推动数字经济产业发展。

（三）预算安排及分配管理

根据县级财政资金使用情况，县财政共拨付单位运转运行费30万元，全部用于开展数据采集基础设施建设、政务服务网络、相关软件开发建设、数据安全宣传推广、大数据人才培养和科研团队。

（四）项目绩效目标设置

项目整体目标：通过运转运行费的投入，加快数据资源的汇聚，着力推进城市大脑建设，保障单位数据共享，推动数字经济产业发展。

具体绩效目标：数量指标：数据共享、数字经济、城市大脑建设工作有序开展个数≥28个；质量指标：保障单位正常运转≥98%；时效指标：项目完成及时性≥95%；社会效益指标：促进数字资源共享，群众少跑路≥98%；有效减少资源浪费≥97%；服务对象满意度指标：办事群众满意度提高≥97%；经济成本指标：单位其他运转费=15万元，网络运行维护费=5万元，数据资源普查印刷费=5万元，数据资源普查差旅费=5万元。

该项目依据2024年专项预算项目绩效评价指标体系要求进行绩效自评，对项目绩效指标进行综合评分，确保项目自评结果的准确性，并编制《专项预算项目绩效目标完成情况自评表》。

二、评价实施

（一）评价目的

通过项目绩效自评对专项资金使用效率、‌效益、‌效果进行客观、‌公正的考量比较和综合评判。此次自评不仅是对项目完成情况的检查，‌更是对项目是否达到预期目标、‌资金使用是否合理有效的全面评估。‌经评价，‌可以总结经验，‌为改善政府管理、‌纠正目标与实际的偏差提供依据，‌确保财政资源配置效率和使用效益的最大化‌。

- 预设问题及评价重点

项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。

项目已完成预期目标，开展了数据采集基础设施建设、优化了政务服务网络、开发了相关软件建设、对数据安全进行了、培养了大数据人才和科研团队。实施结果与绩效目标相匹配，项目资金及时拨付。

（三）评价选点

项目绩效自评采用全面公平公正相结合原则考评。对单位运转运行维护费工作开展和资金支付情况进行核查。

（四）评价方法

根据项目情况和评价重点，采用单位自评法、实地勘察法、问卷调查法等多种方法对项目绩效指标完成情况进行评价。

（五）评价组织。

评价组人员由项目管理人员和财务人员共同进行，项目管理人员主要负责项目决策、项目管理、项目实施、项目结果等评价评分;财务人员主要负责用资金用途合规性、程序合规性、标准合规性评价评分。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。渠县大数据中心预算项目设立严格按照规定履行评估论证，并按照项目入库管理流程进行申报审核，项目规划论证符合中央、省、州政府和财政要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2.项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备；项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求；能够对绩效，项目绩效进行监管，并且按要求开展。

3.项目实施。资金计划及到位。该项目资金预算申报30万元，实际到位30万元。截止到2023年12月31日该项目实际使用资金为30万元，预算执行率为100%。

4.项目结果。渠县大数据中心围绕各项绩效目标认真履职，预算项目绩效目标数量指标基本完成，项目整体目标基本实现，未发现预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况的情况，项目按计划实施，其各项效益指标、满意度指标均达到绩效目标预期效果。

（二）专用指标绩效分析

单位运转运行。该项目资金均在规定用途、适用范围内进行资金分配，资金管理程序符合专项资金管理要求，资金分配标准符合专项资金管理要求，未发现资金管理和使用过程中不符合专项资金管理要求的情况。

- 个性指标绩效分析

数字经济开展。针对园区企业数字化系统、智慧车间、智能工厂建设等开展调研、深入研究、形成调研报告。积极参与全市数字经济转型评估诊断工作。组织团队代表渠县参加首届全国先进计算技术创新大赛，农业大脑团队代表渠县进入复赛，工业大脑团队“基于GPU的数字孪生设计方案”进入总决赛。

财政资金保障。单位其他运转费安排为15万元，实际支出15万元。网络运行维护费安排为5万元，实际支出5万元数据资源普查印刷费安排为5万元，实际支出5万元。数据资源普查差旅费安排为5万元。实际支出5万元。

四、评价结论

运转运行经费项目决策依据充分，目标明确；项目实施过程资金管理科学，财务控制和业务控制规范；项目绩效目标完成情况基本达到预期效果，绩效自评得分为100分。

- 存在主要问题

专项资金管理制度建设较为欠缺，对专项资金的管理有待提高。

六、改进建议

建立单位专项资金管理制度，规范约束专项资金的使用和执行管理。

渠县大数据中心

2024年8月22日

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表1

| 专项预算项目绩效目标完成情况自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  | 51172523T000009612980-单位运转运行费 |  |  |  |  |
| 预算单位 |  |  |  | 渠县大数据中心 |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  |  | 运转费 |  |  |  |  |
| 项目概况 | 中长期规划（名称、文号，仅指 常年项目） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 资金管理办法（名称、文号） |  |  | 《关于下达大数据设备运行维护费的通知》（渠财建[2023]88号） |  |  |  |  |
|  | 绩效分配方式 |  |  | R因素法 | £项目法 |  | R据实据效 | R因素法与项目法相结合 |
|  | 立项依据 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 使用范围 |  |  | 用于基础设施建设、政务服务网络、相关软件开发建设、数据安全宣传推广、大数据人才培养和科研团队交流互通 |  |  |  |  |
|  | 申报（补助）条件 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目起止年限 |  |  | 2023年度 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 30万元 |  |  |  |  |
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 30万元 |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 总体 目标 | 年度目标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 促进教育事业发展、保障办学条件，严格预算执行。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 单位数据共享、数字经济、城市大脑工作有序开展个数 | ≥ | 28 | 个 | 10 | 28个 |
|  |  | 质量指标 | 保障单位正常运转 | ≥ | 98 | % | 20 | 98% |
|  |  | 时效指标 | 项目完成实效性 | ≥ | 95 | % | 10 | 95% |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进数字资源共享，群众少跑路 | ≥ | 98 | % | 10 | 98% |
|  |  |  | 有效减少资源浪费 | ≥ | 97 | % | 10 | 97% |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办事群众满意度提高 | ≥ | 98 | % | 10 | 98% |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 单位其他运转费用 | ＝ | 15 | 万元 | 5 | 15万元 |
|  |  |  | 网络运行维护费 | ＝ | 5 | 万元 | 5 | 5万元 |
|  |  |  | 数据资源普查印刷费 | ＝ | 5 | 万元 | 5 | 5万元 |
|  |  |  | 数据资源普查差旅费 | ＝ | 5 | 万元 | 5 | 5万元 |

“城市大脑”“工业大脑”“农业大脑”评估论证工作经费项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

为贯彻落实《关于追加县级预算的通知》（渠财建〔2023〕31号）和《关于解决渠县“城市大脑”“工业大脑”“农业大脑”评估论证工作经费的请示》（渠数〔2022〕27号）的文件精神，根据渠县人民政府第18常务会会议精神，将开展渠县“城市大脑”“工业大脑”“农业大脑”等项目进行评估论证工作，渠县大数据中心委托四川经纬天地科技有限公司负责对渠县“城市大脑”“工业大脑”“农业大脑”三个项目提供建设方案、预算申报表等相关资料，从建设的必要性、整体架构的关联性、是否存在重复建设、是否存在数据壁垒、资金利用以及社会效益等方面内容进行综合评估论证，并提出意见便于进一步优化建设方案，实现严控成本支出，确保功能准确、科学高效的作用。申请评估论证工作经费11.99万元。

（二）实施目的及支持方向

为确保“城市大脑”“工业大脑”“农业大脑”能够顺利开展。渠县大数据中心按照《关于追加县级预算的通知》（渠财建〔2023〕31号）和《关于解决渠县“城市大脑”“工业大脑”“农业大脑”评估论证工作经费的请示》（渠数〔2022〕27号）的文件精神，根据渠县人民政府第18次常务会精神，使用专项资金，本项目资金主要用于渠县“城市大脑”“工业大脑”“农业大脑”三个项目提供建设方案、预算申报表等相关资料，从建设的必要性、整体架构的关联性、是否存在重复建设、是否存在数据壁垒、资金利用以及社会效益等方面内容进行综合评估论证工作经费。

（三）预算安排及分配管理

渠县大数据中心“城市大脑”“工业大脑”“农业大脑”评估论证工作经费预算共11.99万元，主要对渠县“城市大脑”“工业大脑”“农业大脑”三个项目提供建设方案、预算申报表等相关资料进行评估论证。

（四）项目绩效目标设置

项目年度目标：对“城市大脑”“工业大脑”“农业大脑”三个项目进行论证评估，实现严控成本支出，确保功能准确、科学效能的作用。

项目具体绩效目标：本项目共设置7个三级指标。具体如下：数量指标：评估论证项目数=3个，评估论证次数=2次；质量指标：项目建设方案完成率≥95%；评估结果为合格；时效指标：项目建设方案完成进度=1年；社会效益指标：数据资源体系互通≥95%；可持续发展指标：提高数据资源共享率≥95%服务对象满意度指标：建设单位满意度≥96%；经济成本指标：评估论证费用安排金额=11.99万元。

项目自评工作开展情况。根据《渠县财政局关于开展2024年县级部门绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2024〕11号）要求，渠县大数据中心对渠县“城市大脑”“工业大脑”“农业大脑”三个项目进行论证评估费用开展了绩效自评，按照项目完成情况填列了《专项预算项目绩效目标完成情况自评表》，同时根据专项预算项目绩效评价指标体系选择适用的评价指标，形成项目的绩效评价指标体系，根据评价要点和评分方法，对项目绩效实现情况进行打分，形成评价结论，撰写专项预算项目绩效自评报告。

二、评价实施

（一）评价目的

项目绩效自评的核心目的是解资金是否达到预期目标、检验资金支出效率和效果，并分析存在的问题和原因，从而有效提高管理水平和资金使用效益。

（二）预设问题及评价重点

对渠县“城市大脑”“工业大脑”“农业大脑”三个项目进行论证评估费用由对渠县“城市大脑”“工业大脑”“农业大脑”三个项目提供建设方案、预算申报表等相关资料，严格按照《关于追加县级预算的通知》（渠财建〔2023〕31号）文件专项资金管理办法组织实施，专项资金到位及时，采购资金及时足额拨付，未发生资金被挪用、截留等现象。

（三）评价选点

本项目不涉及评价选点，此次绩效自评对本单位评估论证工作费用实施的所有内容进行评价。

（四）评价方法

根据项目情况和评价重点，采用单位自评法、实地勘察法、问卷调查法等多种方法对评估论证工作项目绩效完成情况进行评价。

（五）评价组织

评价组人员由项目管理人员和财务人员共同进行，项目管理人员主要负责对项目决策、项目管理、项目实施、项目结果等涉及指标进行评价；财务人员主要负责对资金用途合规性、程序合规性、标准合规性等涉及指标进行评价。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1.项目决策。本单位评估论证工作项目设立严格按照专项资金管理有关规定履行申报手续，并按照项目入库管理流程进行申报，项目决策程序严密，项目规划符合党中央、省、市、县有关决策部署安排，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。

2.项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备，保障了项目顺利实施；项目管理、审批符合管理要求，能够对项目绩效进行监管。

3.项目实施。该项目资金预算申报11.99万元，实际到位11.99万元，资金到位率100%；截至2023年12月31日，该项目实际支出资金11.99万元，预算执行率100%。

4.项目结果。本单位围绕该项目绩效目标认真履职，该项目按计划实施，在当年完成并验收合格，其各项效益指标、满意度指标均达到预期效果。

（二）专用指标绩效分析

行政运行类。该项目资金均在规定用途、适用范围内进行资金分配，资金管理程序符合专项资金管理要求，资金分配标准符合专项资金管理要求，未发现资金管理和使用过程中不符合专项资金管理要求的情况。

（三）个性指标绩效分析

严格评估论证。大数据中心委托四川经纬天地科技有限公司负责对渠县“城市大脑”“工业大脑”“农业大脑”三个项目提供建设方案、预算申报表等相关资料，从建设的必要性、整体架构的关联性、是否存在重复建设、是否存在数据壁垒、资金利用以及社会效益等方面内容进行综合评估论证。

评估论证工作效益。渠县“城市大脑”“工业大脑”“农业大脑”三个项目的建设，能大大提高政府的执政水平，给人民提供方便，增强了经济效益，提高人民的生活水平。

对资源和环境的影响。渠县“城市大脑”“工业大脑”“农业大脑”三个项目的建设，使资源达到了共享，减少了闲置浪费，避免重复建设，重而降低工作量，提高整体效率。

四、评价结论

评估论证项目决策依据充分，目标明确；项目实施过程资金管理科学，财务控制和业务控制规范；项目绩效目标完成情况基本达到预期效果，绩效自评得分为100分。

五、存在主要问题

专项资金管理制度建设较为欠缺，对专项资金的管理有待提高。

六、改进建议

建立单位专项资金管理制度，规范约束专项资金的使用和执行管理。

渠县大数据中心

2024年8月22日

附表1：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

| 专项预算项目绩效目标完成情况自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  | 51172523T000009255303-“城市大脑”“工业大脑”“农业大脑”评估论证工作经费 |  |  |  |  |
| 预算单位 |  |  |  | 渠县大数据中心 |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  |  | 运转类 |  |  |  |  |
| 项目 概况 | 中长期规划（名称、文号，仅指常年项目） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 资金管理办法（名称、文号） |  |  | 《关于追加县级预算的通知》（渠财建〔2023〕31号） |  |  |  |  |
|  | 绩效分配方式 |  |  | £因素法 | 项目法 |  | 据实据效 | £因素法与项目法相结合 |
|  | 立项依据 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 使用范围 |  |  | 对渠县“城市大脑”“工业大脑”“农业大脑”三个项目提供建设方案、预算申报表等相关资料，从建设的必要性、整体架构的关联性、是否存在重复建设、是否存在数据壁垒、资金利用以及社会效益等方面内容进行综合评估论证，并提出意见便于进一步优化建设方案，实现严控成本支出，确保功能准确、科学高效的作用。 |  |  |  |  |
|  | 申报（补助）条件 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目起止年限 |  |  | 2023年度 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 11.99 |  |  |  |  |
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 11.99 |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 总体 目标 | 年度目标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 渠县“城市大脑”“工业大脑”“农业大脑”三个项目提供建设方案、预算申报表等相关资料， |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 评估论证项目数 | = | 3 | 个 | 10 | 3个 |
|  |  |  | 评估次数 | = | 2 | 次 | 5 | 2次 |
|  |  | 质量指标 | 项目建设方案完成率 | ≥ | 95 | % | 10 | 95% |
|  |  |  | 评估结果 | 定性 | 合格 |  | 10 | 合格 |
|  |  | 时效指标 | 项目建设方案完成进度 | = | 1 | 年 | 10 | 1年 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 数据资源体系互通 | ≥ | 95 | % | 10 | 95% |
|  |  | 可持续发展指标 | 提高数据资源共享率 | ≥ | 95 | % | 10 | 95% |
|  | 满意度 指标 | 满意度指标 | 建设单位满意度 | = | 96 | % | 5 | 96% |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 评估论证费用 | ＝ | 11.99 | 万元 | 20 | 11.99万元 |

附件3

专项工作经费评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

根据川财预〔2022〕101文件精神以及渠财预〔2023〕16号文件指示，贯彻执行党中央、省、市、县有关信息化建设、电子政务、电子商务和大数据资源管理运用的方针政策、法律法规和重大决策部署。用于制定发展规划、研究审核重大事项、外出招商引资、组织开展大数据行业培训、赴高校能力提升、培养本土大数据人才、开展党建、宣传、扶贫、廉洁机关建设等工作、组织数据资源采集、管理、大数据开发应用课题研究、信息化项目的审查论证、信息化平台运行评估等。渠县大数据中心根据年度重点工作，结合专项工作经费申报计划渠县大数据中心该专项工作经费项目申报资金13.85万元，财政批复13.85万元，该项目符合资金管理办法相关规定。

（二）实施目的及支持方向

为能更好的维持大数据中心日常运转，组织开展大数据行业培训、赴高校能力提升、培养本土大数据人才、开展党建、宣传、扶贫、廉洁机关建设等工作、组织数据资源采集、管理、大数据开发应用课题研究、信息化项目的审查论证、信息化平台运行评估等。

（三）预算安排及分配管理

渠县大数据中心2023年度专项工作经费资金项目预算共13.85万元，该项目各类资金计划及截止评价时点已全部到位。资金到位情况与资金计划相符，资金到位率100%，到位及时性100%。

（四）项目绩效目标设置

项目年度目标：利用专项工作经费13.85万元推动城市大脑建设场景，数据运用能力大大提高。维护信息化平台的运行。

项目具体绩效目标：本项目共设置8个三级指标。具体如下：数量指标：开展谈心谈话活动及学习会议精神30次，城市大脑建设场景≥1个，质量指标：提升数据运用率=95%；时效指标：城市大脑建设完成实效≤1年；经济效益指标：避免重复建设率≥94%;社会效益指标：社会治理能力提高；生态效益指标：促进县域经济发展≥95%；服务对象满意度指标：群众满意度提升≥95%；经济成本指标：专项资金安排金额=13.85万元。社会成本指标：减低资源浪费率≥96%。

项目自评工作开展情况。根据《渠县财政局关于开展2024年县级部门绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2024〕11号）要求，渠县大数据中心对专项工作经费开展了绩效自评，按照项目完成情况填列了《专项预算项目绩效目标完成情况自评表》，同时根据专项预算项目绩效评价指标体系选择适用的评价指标，形成项目的绩效评价指标体系，根据评价要点和评分方法，对项目绩效实现情况进行打分，形成评价结论，撰写专项预算项目绩效自评报告。

二、评价实施

（一）评价目的

项目绩效自评的核心目的是解资金是否达到预期目标、检验资金支出效率和效果，并分析存在的问题和原因，从而有效提高管理水平和资金使用效益。

（二）预设问题及评价重点

本单位2023年度专项工作经费对照项目资金管理办法，项目严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。专项资金到位及时，采购资金及时足额拨付，未发生资金被挪用、截留等现象。

（三）评价选点

本项目不涉及评价选点，此次绩效自评对本单位教育专项资金实施的所有内容进行评价。

（四）评价方法

根据项目情况和评价重点，采用单位自评法、实地勘察法、问卷调查法等多种方法对教育专项资金项目绩效完成情况进行评价。

（五）评价组织

评价组人员由项目管理人员和财务人员共同进行，项目管理人员主要负责对项目决策、项目管理、项目实施、项目结果等涉及指标进行评价；财务人员主要负责对资金用途合规性、程序合规性、标准合规性等涉及指标进行评价。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1.项目决策。本单位专项工作经费设立严格按照专项资金管理有关规定履行申报手续，并按照项目入库管理流程进行申报，项目决策程序严密，项目规划符合中央、省、市、县有关决策部署安排，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。

2.项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备，保障了项目顺利实施；项目管理、审批符合管理要求，能够对项目绩效进行监管。

3.项目实施。该项目资金预算申报13.85万元，实际到位13.85万元，资金到位率100%；截至2023年12月31日，该项目实际支出资金13.85万元，预算执行率100%。

4.项目结果。本单位围绕该项目绩效目标认真履职，该项目按计划实施，在当年完成并验收合格，其各项效益指标、满意度指标均达到预期效果。

（二）专用指标绩效分析

行政运转类。该项目资金均在规定用途、适用范围内进行资金分配，资金管理程序符合专项资金管理要求，资金分配标准符合专项资金管理要求，未发现资金管理和使用过程中不符合专项资金管理要求的情况。

（三）个性指标绩效分析

信息化项目管理。加快渠县“渠县智能交通五期”项目建设。指导业主单位对点位布置、硬件设施规划、数据接口标准、网络安全建设等内容进行完善，完成事前绩效评估。推动涌兴粮食购销领域监管信息化建设项目。对项目硬件建设和软件开发内容进行了研究和对比，

全县电子政务外网改造。摸底全县电子政务外网和其他专网使用情况，实施全县电子政务外网安全改造，调整优化主干道网络传输线路，建设县域节点机房、设立安全分网、增添防护设备、构建安全稳定、可控可溯源的电子政务外网环境。

数字平台摸底。大数据中心贯彻落实县委关于数字化平台评估工作要求，召开专题会议研究部署，摸底评估国省市建、县级使用的业务和数字化平台166个。

四、评价结论

专项工作经费项目决策依据充分，目标明确；项目实施过程资金管理科学，财务控制和业务控制规范；项目绩效目标完成情况基本达到预期效果，绩效自评得分为100分。

五、存在主要问题

专项资金管理制度建设较为欠缺，对专项资金的管理有待提高。

六、改进建议

建立单位专项资金管理制度，规范约束专项资金的使用和执行管理。

渠县大数据中心

2024年8月21日

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

| 专项预算项目绩效目标完成情况自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  | 51172522T000006851704-专项工作经费 |  |  |  |  |
| 预算单位 |  |  |  | 渠县大数据中心 |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  |  | 行政运转类 |  |  |  |  |
| 项目 概况 | 中长期规划（名称、文号，仅指常年项目） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 资金管理办法（名称、文号） |  |  | 渠财预[2023]16号文件 |  |  |  |  |
|  | 绩效分配方式 |  |  | £因素法 | 项目法 |  | 据实据效 | £因素法与项目法相结合 |
|  | 立项依据 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 使用范围 |  |  | 1.抓实思想政治教育。采用集中学、个人自学相结合的方式，认真学习贯彻落实党的二十大、省市县全会精神，召开党组（扩大）会2次，中心组学习（扩大）会10次，意识形态专题会2次，学习讨论会、谈心谈话会10次，引导干部职工不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。用好用活“学习强国”APP平台，党支部月度、年度汇总党员学习积分，作为党员评优的参考。召开动员部署会，研究制定主题教育活动工作方案，成立领导小组，召开专题会议4次，调度学习内容完善、调查研究研讨等工作，推进主题教育活动走深走实。二是强化联学联动。严格落实“首要议题”制度，制定主题教育学习计划和专题党课方案，开展理论学习中心组学习2次，专题研讨1次。扎实开展“三会一课”，深入结对帮扶村讲专题党课2场，发放学习教材100余册，全年轮训党员4人，发展党员1名，培养入党积极分子1名，组织参加县委党校集中轮训2期3人次。三是强化调查研究。聚焦城市大脑、电子政务、数据共享等领域确定重点调研课题2个，扎实开展实地走访、问卷调查、座谈交流、数据分析、意见征询等调研活动。 推进新型基础设施建设。持续推进“城市大脑”建设。开展智慧社区试点建设工作。积极参与全县城乡社区治理特色创优工作，开展智慧社区试点建设，重点打造智慧支撑中心，优化社区阵地功能、赋能居民智慧生活，助力提升城乡基层治理能力和水平。 |  |  |  |  |
|  | 申报（补助）条件 |  |  | 补助资金支持的学校必须是已列入各市（州）人民政府上报备案的“十四五”基础教育学校布局和建设规划、拟长期保留的义务教育阶段公办学校。 |  |  |  |  |
|  | 项目起止年限 |  |  | 2023年度 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 13.85 |  |  |  |  |
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 13.85 |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 总体 目标 | 年度目标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 利用2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金333万元完成1800平方米的宿舍维修改造建设，购置学生宿舍及心理辅导室设施设备30套。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 开展谈心谈话活动及学习会议精神次数 | = | 30 | 次 | 20 | 30次 |
|  |  |  | 城市大脑建设场景个数 | = | 1 | 个 | 10 | 1个 |
|  |  | 质量指标 | 提升数据运用能力 | ≥ | 95 | % | 10 | 95% |
|  |  | 时效指标 | 项目实施时长 | ≤ | 1 | 年 | 10 | 1年 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 避免重复建设 | ≥ | 94 | % | 10 | 94% |
|  |  | 社会效益指标 | 社会治理能力提升 | 定性 | 持续提升 |  | 10 | 持续提升 |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 97% |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 专项经费投入 | ＝ | 138500 | 元 | 10 | 138500 |
|  |  | 社会成本指标 | 减低资源浪费率 | ≥ | 96 | % | 10 | 96% |