渠县水务局项目绩效自评报告

（亭子口灌区建设项目工作经费）

一、项目概况

（一）、项目基本情况：

1、渠县水务局在该项目管理中的职能。

项目主要涉及渠县宝城镇、有庆镇、新市镇、定远镇，按照渠县县委等上级机关，关于“亭子口灌区”工作正常运行，确保“亭子口灌区专项工作”做出成效，完成灌区征地补偿拆迁工作，力争2021年渠道开工建设工作安排，促进工程项目早日服务于农业灌溉、城乡生活及工业供水，确保以嘉陵江水源为主的大型引水工程为嘉陵江与渠江之间的耕地提供灌溉用水，同时为区域内城乡生活和工业用水提供水源保障，并为渠县流江河以南乡镇的工业、农业、服务业补水的国务院批准实施重大水利工程全面实施。

- 项目立项、资金申报的依据

通过亭子口灌区项目的实施，保障了区域内城乡生活和工业用水提供水源保障，并为渠县流江河以南乡镇的工业、农业、服务业补水的国务院批准实施重大水利工程全面实施，根据《渠县财政局2021年部门预算编制口径》编制并申报。

- 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

资金管理办法：该项目渠县水务局设置了以局长为组长，财务股为主的财务管理小组，负责资金的复核、拨付、账务处理。分管副局长及移民股参与财务监管，负责资金使用全程的监督、审核，项目资金严格执行了相关管理制度。

该项目资金支持的条件是财政年初一般公共财政拨款预算，资金有保障，支持的范围是水务局农林水事务，支持的方式是一般公共财政预算拨款。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容：保障各村（社区）安全、安定、道路通畅、环境干净优美、村民办事方便快捷。

2．项目应实现的具体绩效目标：（1）、开工前现场复核23次数以上；（2）、渠道建设开工1.27km，（3）、渠道建设达标率100%；（4）、渠道建设复核达标率100%；（5）、项目开工建设及常规性工作开展时间2021年度；（6）、项目经费投入36万元；（7）、新增灌溉面积1.241万亩，恢复改善灌溉面积2.967万亩；（8）、服务群众满意度≧95%。

3、项目资金申报相符性。亭子口灌区建设项目工作经费项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法：渠县水务局组织了由局内审办公室、财务股组成的“水务局财政预算部门整体绩效、项目资金绩效评价小组”，负责对渠县水务局预算部门整体绩效、项目资金绩效进行中期跟踪、年终评价。“评价小组”通过走访群众、现场查看，查阅财务资料等方式对本项目进行了严肃认真的评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

亭子口灌区建设项目工作经费项目资金，于2021年12月13日根据《渠县财政局2021年部门预算编制口径》编制并申报，渠县人民代表大会通过，报经渠县财政局批复（渠财预【2021】5号文件），于2021年2月9日在达州市渠县门户网站进行了公开，其预算程序及政策符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划情况。

1、资金计划及到位：亭子口灌区建设项目工作经费项目资金计划36万元。

2、资金到位情况：及截止2021年12月全部到位，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金。资金到位36万元占资金计划36万元的100％。

3、资金使用情况;截止2021年12月30日亭子口灌区建设项目工作经费项目资金实际支出36万元，占计划36万元的100％。其中办公费15万元，占计划15万元的100％，差旅费21万元，占计划21万元的100％，资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

该项目财务管理制度健全、机构设置正确、会计核算及账务处理规范。对照项目资金管理办法，该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

三、项目组织实施情况。

（一）项目组织架构及实施流程

具体实施流程：移民股提出申请→报财务复核→财务管理部门批准→局长审定同意→支付票据法人签字→财务监督审核→财务进行账务处理。

（二）项目管理情况。该项目主要由移民股负责实施，项目在实施过程中严格按照《渠县水务局项目资金绩效管理制度》进行计划、审批、公示、实施、公示。

（三）项目监管情况。该项目的监督管理工作，水务局设置了以局长为组长，财务股为主的财务管理小组，负责资金的复核、拨付、账务处理。以党组书记为组长，局党委、纪委、股室分管领导的财务监管小组，负责资金使用全程的监督、审核。项目资金严格执行了相关管理制度。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

截止2021年12月30日，渠县水务局（1）、项目开工前现场复核23次；（2）、渠道建设开工1.27km，（3）、渠道建设达标率100%；（4）、渠道建设复核达标率100%；（5）、项目开工建设及常规性工作开展时间2021年全年进行；（6）、项目经费投入36万元；（7）、新增灌溉面积1.241万亩，恢复改善灌溉面积2.967万亩；（8）、服务群众满意度≧95%。

项目资金截止2021年12月30日，亭子口灌区建设项目工作经费项目，全部完成时间计划任务进度，资金实际支出36万元，占计划36万元的100％。其中办公费15万元，占计15万元的100％，差旅费21万元，占计划21万元的100％。

（二）、项目效益情况

渠县通过“亭子口灌区建设项目”的实施，确保以嘉陵江水源为主的大型引水工程为嘉陵江与渠江之间的耕地提供灌溉用水，同时为区域内城乡生活和工业用水提供水源保障，并为渠县流江河以南乡镇的工业、农业、服务业补水的国务院批准实施重大水利工程全面实施。服务群众满意度≧95%。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

亭子口灌区建设项目工作还存在专职管理人员不足，资金投入不够，监督力度还需进一步提高，项目政策宣传不理想，群众满意度还有一定的差距。

（二）相关建议。

1、加排高素质的专职管理人员，提高项目实施的管理力度。2、进一步加大资金投入，促进项目早日完成。3、进一步加大政策宣传力度，让渠县人民都来大力支持项目实施。4、全面深入开展党群、干群一家亲活动，进一步提高社会和群众的满意度。

2022年3月10日

渠县水务局项目绩效自评报告

（渠江堤防重点场镇堤防建设项目工作经费）

一、项目概况

项目基本情况：

（一）项目资金申报及批复情况渠江堤防重点场镇堤防建设项目工作经费项目资金，于2021年12月13日根据《渠县财政局2021年部门预算编制口径》编制并申报，经渠县人民代表大会通过，报经渠县财政局批复（渠财预【2021】5号文件），于2021年2月8日在达州市渠县门户网站进行了公开，其预算程序及政策符合资金管理办法等相关规定。

- 项目绩效目标。项目主要内容:按照渠县人民政府等上级机关关于渠江堤防重点场镇堤防建设安排，保障渠江堤防重点场镇堤防建设正常运行，确保渠江左岸渠县沿渡沱至县农场和渠江大桥至糖厂段防洪工程建设顺利实施。

计划2021年：1、新建堤防2.3Km，2、堤防建设达标率100%，3、确保渠江左岸2.3万人生命财产安全，4、保质保量按时完成渠江重点场镇堤防建设任务，项目资金计划18万元，5、渠江左岸防洪防汛能力长期有效，6、受益群众满意度≧92%。渠江堤防重点场镇堤防建设项目工作经费项目计划于2021年12月25日全面完成。

（三）项目资金申报相符性。渠江堤防重点场镇堤防建设项目工作经费项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位。渠江堤防重点场镇堤防建设项目工作经费项目资金计划及截止评价时点全部到位，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金。资金到位18万元占资金计划18万元的100％。

2、资金使用。截止2021年12月30日渠江堤防重点场镇堤防建设项目工作经费项目资金实际支出18万元，占计划18万元的100％，资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

该项目财务管理制度健全、机构设置正确、会计核算及账务处理规范。对照项目资金管理办法，该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

该项目渠县水务局设置了以局长为组长，财务股为主的财务管理小组，负责资金的复核、拨付、账务处理。分管副局长及移民股参与财务监管，负责资金使用全程的监督、审核，项目资金严格执行了相关管理制度。

具体实施流程：移民股提出申请→报财务复核→财务管理部门批准→局长审定同意→支付票据法人签字→财务监督审核→财务进行账务处理。

三、项目完成情况

（一）项目完成任务量。

截止2021年12月30日渠江堤防重点场镇堤防建设项目工作经费实际支出18万元，占计划18万元的100％。

（二）项目完成质量。

渠江堤防重点场镇堤防建设项目工作运行正常，成本控制没有突破18万元，受益群众满意度92%。

（三）项目完成进度。

对照渠江堤防重点场镇堤防建设项目工作经费预定2021年12月25日完成，该项目实际均全部完成时间计划任务进度。

四、项目效益情况

渠江堤防重点场镇堤防建设项目运行正常，确保了渠江左岸2.3万人生命财产安全，保质保量按时完成渠江重点场镇堤防建设任务，渠江左岸防洪防汛能力长期有效，渠江左岸人民不再受到洪水的威胁，安居乐业，幸福指数大大提高，受益群众满意度≧95%，项目运行保障效果好。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

渠县水务局渠江堤防重点场镇堤防建设项目工作还存在专职人员不足，个别工作人员重视不够，工程质量还有个别地方不理想，群众满意度还有一定的差距。

（二）相关建议。

1、加排高素质的项目管理专职管理人员，提高渠江堤防重点场镇堤防建设项目工作质量。2、全面提高工程质量，努力提高群众满意度。

2022年3月10日

渠县水务局项目绩效自评报告

（水利体制改革工作经费）

一、项目概况

项目基本情况：

（一）项目资金申报及批复情况水利体制改革工作经费项目资金，于2021年12月13日根据《渠县财政局2021年部门预算编制口径》编制并申报，经渠县人民代表大会通过，报经渠县财政局批复（渠财预【2021】5号文件），于2021年2月8日在达州市渠县门户网站进行了公开，其预算程序及政策符合资金管理办法等相关规定。

- 项目绩效目标。项目主要内容:按照渠县人民政府等上级机关关于水利体制改革工作安排，保障水利体制改革正常开展，确保刘家拱桥水库灌区推进农业水价综合改革顺利实施。

计划2021年：1、刘家拱桥水库灌区推进农业水价综合改革，全县计划改革灌面积2.87万亩，涉及2个乡镇11个村，2、渠系配套项目建设合格率100%，3、确保渠县农业生产水利灌溉2.87万亩有效能力，4、保质保量按时完成刘家拱桥水库灌区推进农业水价综合改革工作任务，项目资金计划18万元，5、长期保持农业生产水利灌溉2.87万亩有效能力，6、受益群众满意度≧95%。水利体制改革工作经费项目计划于2021年12月25日全面完成。

（三）项目资金申报相符性。水利体制改革工作经费项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位。水利体制改革工作经费项目资金计划及截止评价时点全部到位，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金。资金到位18万元占资金计划18万元的100％。

2、资金使用。截止2021年12月30日水利体制改革工作经费项目资金实际支出18万元，占计划18万元的100％，资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

该项目财务管理制度健全、机构设置正确、会计核算及账务处理规范。对照项目资金管理办法，该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

该项目渠县水务局设置了以局长为组长，财务股为主的财务管理小组，负责资金的复核、拨付、账务处理。分管副局长及移民股参与财务监管，负责资金使用全程的监督、审核，项目资金严格执行了相关管理制度。

具体实施流程：移民股提出申请→报财务复核→财务管理部门批准→局长审定同意→支付票据法人签字→财务监督审核→财务进行账务处理。

三、项目完成情况

（一）项目完成任务量。

截止2021年12月30日水利体制改革工作经费实际支出18万元，占计划18万元的100％。

（二）项目完成质量。

水利体制改革工作运行正常，成本控制没有突破18万元，受益群众满意度92%。

（三）项目完成进度。

对照水利体制改革工作2021年12月25日完成，该项目实际均全部完成时间计划任务进度。

四、项目效益情况

水利体制改革建设项目运行正常，确保了渠县刘家拱桥水库灌区推进农业水价综合改革，全县改革灌溉面积2.87万亩，2个乡镇11个村的村民受益，渠系配套项目建设合格率达到100%，保质保量按时完成刘家拱桥水库灌区推进农业水价综合改革工作任务，长期保持农业生产水利有效灌溉能力2.87万亩，6、受益群众满意度≧95%，改革区域人民不再受到农业生产、生活用水困难的威胁，人民安居乐业，幸福指数大大提高，受益群众满意度达到≧95%，项目运行保障效果好。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

渠县水务局水利体制改革工作还存在专职人员不足，个别工作人员重视不够，工程质量还有个别地方不理想，群众满意度还有一定的差距。

（二）相关建议。

1、加排高素质的项目管理专职管理人员，提高水利体制改革工作质量。2、全面提高工程质量，努力提高群众满意度。

2022年3月10日

渠县水务局项目绩效自评报告

（乡村振兴、城乡供水一体化工作经费）

一、项目概况

项目基本情况：

（一）项目资金申报及批复情况乡村振兴、城乡供水一体化工作经费项目资金，于2021年12月13日根据《渠县财政局2021年部门预算编制口径》编制并申报，经渠县人民代表大会通过，报经渠县财政局批复（渠财预【2021】5号文件），于2021年2月8日在达州市渠县门户网站进行了公开，其预算程序及政策符合资金管理办法等相关规定。

- 项目绩效目标。项目主要内容:按照渠县人民政府等上级机关关于乡村振兴、城乡供水一体化建设安排，保障乡村振兴、城乡供水一体化建设正常运行，确保编制完成乡村振兴、城乡供水一体化工作可研初设和施工方案顺利实施。

计划2021年：1、建水厂前期工作检查6次以上，2、可研初设和施工方案达标率100%，3、确保渠县农村5.5万人饮水安全，4、保质保量按时完成可研初设和施工方案任务，项目资金计划18万元，5、改善农村生产生活条件长期不断，6、受益群众满意度≧95%。乡村振兴、城乡供水一体化工作经费项目计划于2021年12月25日全面完成。

（三）项目资金申报相符性。乡村振兴、城乡供水一体化工作经费项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位。乡村振兴、城乡供水一体化工作经费项目资金计划及截止评价时点全部到位，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金。资金到位18万元占资金计划18万元的100％。

2、资金使用。截止2021年12月30日乡村振兴、城乡供水一体化工作经费项目资金实际支出18万元，占计划18万元的100％，资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

该项目财务管理制度健全、机构设置正确、会计核算及账务处理规范。对照项目资金管理办法，该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

该项目渠县水务局设置了以局长为组长，财务股为主的财务管理小组，负责资金的复核、拨付、账务处理。分管副局长及移民股参与财务监管，负责资金使用全程的监督、审核，项目资金严格执行了相关管理制度。

具体实施流程：移民股提出申请→报财务复核→财务管理部门批准→局长审定同意→支付票据法人签字→财务监督审核→财务进行账务处理。

三、项目完成情况

（一）项目完成任务量。

截止2021年12月30日乡村振兴、城乡供水一体化工作经费实际支出18万元，占计划18万元的100％。

（二）项目完成质量。

乡村振兴、城乡供水一体化工作运行正常，成本控制没有突破18万元，受益群众满意度92%。

（三）项目完成进度。

对照乡村振兴、城乡供水一体化工作2021年12月25日完成，该项目实际均全部完成时间计划任务进度。

四、项目效益情况

乡村振兴、城乡供水一体化建设项目运行正常，确保了渠县5.5万人饮水安全，保质保量按时完成乡村振兴、城乡供水一体化工作可研初设和施工方案任务，改善农村生产生活条件长期进行，渠县人民不再受到饮水无保障的威胁，人民安居乐业，幸福指数大大提高，受益群众满意度达到≧95%，项目运行保障效果好。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

渠县水务局乡村振兴、城乡供水一体化工作还存在专职人员不足，个别工作人员重视不够，工程质量还有个别地方不理想，群众满意度还有一定的差距。

（二）相关建议。

1、加排高素质的项目管理专职管理人员，提高乡村振兴、城乡供水一体化工作质量。2、全面提高工程质量，努力提高群众满意度。

2022年3月10日